АДМИНИСТРАЦИЯ

МАНТУРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08  декабря   2017 года № 120

«О муниципальной  программе « Формирование

современной городской  среды на территории

Мантуровского сельсовета Мантуровского  района Курской  области   на 2018-2022 годы »

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, Администрация Мантуровского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Мантуровского сельсовета «Формирование современной городской среды на территории Мантуровского сельсовета Мантуровского района Курской  области на 2018-2022 годы» .

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Мантуровского сельсовета Мантуровского  района Курской  области.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Мантуровского сельсовета  		                                 А.Л.Чернов

Утверждена

постановлением Администрации

Мантуровского сельсовета

от 08 декабря 2017 г. №120

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МАНТУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МАНТУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2018-2022 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Мантуровского сельсовета «Формирование современной городской среды на территории Мантуровского сельсовета  Мантуровского района Куррской области

на 2018-2022 годы»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Мантуровского сельсовета |
| --- | --- |
| Подпрограммы Программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территорий Мантуровского сельсовета |
| Задачи Программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Мантуровского сельсовета. - Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, тротуаров и т.д.). - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Мантуровского сельсовета. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД. - Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы составляет ______ тыс. рублей, из них: ________ тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; ________ тыс. рублей за счет средств бюджета Курской области; 1250,00 тыс. рублей за счет средств бюджета Мантуровского сельсовета; ________ тыс. руб. – за счет внебюджетных источников. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Приведение в нормативное состояние дворовых территорий Мантуровского сельсовета- 2 ед. 2. Благоустройство общественных территорий Мантуровского сельсовета – 3 ед. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и

прогноз её развития

Одним из приоритетных направлений развития Мантуровского сельсовета является повышение уровня благоустройства, создание безопасных комфортных условий	 для проживания жителей Мантуровского  сельсовета.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

В последнее время на территории Мантуровского сельсовета  появляются новые детские площадки, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), выполняется ямочный ремонт дворовых территорий. Но несмотря на это, большинство объектов внешнего благоустройства , таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, внутриквартальные дороги  и иные объекты благоустройства, до настоящего времени не достаточно  обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в благоустройстве.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов и сохранения их эстетического вида требуется проведение ряда мероприятий, связанных с благоустройством объектов.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство тротуаров, пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и общественных территорий.

Одним из вариантов решения вопросов благоустройства территорий является привлечение жителей поселка к участию в реализации муниципальных программ.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Мантуровского сельсовета, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таблица 1 - Оценка состояния сферы благоустройства Мантуровского сельсовета

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации Программы |  |  | Год реализации Программы: 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 8899,0 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общей площади дворовых территорий МКД | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 3001,0 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 30,0 |

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

2.1. Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий Мантуровского сельсовета;

2.2. Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Мантуровского сельсовета;

- повышение уровня благоустройства общественных;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Мантуровского сельсовета.

Таблица 2 - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

| Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель. Повышение уровня благоустройства территорий Мантуровского сельсовета | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД. | % | 100 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий. | % |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Мантуровского сельсовета | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 2 |
|  | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц |  |
|  | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % |  |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (тротуаров, парков, скверов, и т.д.) | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 3 |
|  | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | 3 |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Мантуровского сельсовета | Доля трудового и (или) финансового участия граждан в реализации проектов по благоустройству в общем объеме финансовых вложений в проект благоустройства | % |  |

2.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели муниципальной программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

2.4. В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

2.5. Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность сельсовета.

2.6. Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 5 единиц, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по поселку составит 100 %.

б) благоустройство общественных территорий - 5.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- III. Сведения о показателях и индикаторах

муниципальной программы

Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из:

наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации муниципальной программы;

охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень показателей и индикаторов программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя и/или индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие сферы благоустройства.

Показатели и индикаторы программы являются интегральными (синтезированными), достижение которых обеспечивается путем выполнения (реализации) всех подпрограмм муниципальной программы.

Целевые показатели (индикаторы) программы рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, целям и задачам программы.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий программы приведены в Приложении № 1 к программе.

В результате реализации программы в 2022 году будет достигнуто:

- приведены в нормативное состояние дворовые территории Мантуровского сельсовета –    2    ед.

- - благоустроено   3  общественных территорий Мантуровского сельсовета.

- IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм

- муниципальной программы

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Достижение целевых индикаторов и показателей достигается путем реализации следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий». В данное мероприятие включена реализация минимального перечня работ по благоустройству (устройство дворовых проездов, освещение, установка урн и лавочек) и дополнительного перечня работ по благоустройству (устройство детских (спортивных) площадок, автомобильных парковок и озеленение территорий).

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018-2022 годах, приведен в Приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий». В рамках данного мероприятия могут быть реализованы следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков, скверов, бульваров;

- устройство освещения улицы, парка, сквера;

- благоустройство места для купания (пляжа);

- благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры, библиотека и т.д.);

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство центральных площадей;

- благоустройство или реконструкция муниципальных рынков;

- иные объекты.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные мероприятия по благоустройству, определенные Администрацией Мантуровского сельсовета, подлежащие реализации в 2018-2022 годах приведен в Приложении № 6 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий программы приведен в Приложении №2 к муниципальной программе.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (Приложение 5 к программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (Приложение 8 к программе),

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ (Приложения 9 к программе),

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ (Приложение 10 к программе),

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальным учреждением муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы).

В рамках муниципальной Программы услуги не предоставляются.

- VII. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы

Предполагается участие предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий муниципальной программы.

- VII. Обоснование выделения подпрограмм

Муниципальная программа не включает реализацию подпрограмм.

- VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов,

- необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета Мантуровского сельсовета.

Сведения о средствах бюджета Мантуровского сельсовета, направляемых на реализацию программы, указаны в Приложении №3 к Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Мантуровского сельсовета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Мантуровского сельсовета «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» указаны в Приложении №4 к Программе.

- IX. Оценка степени влияния выделения дополнительных

объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной

программы, состав и основные характеристики основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусматривает выделение дополнительных объемов ресурсов.

X. Анализ рисков реализации муниципальной Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках программы, выделены следующие риски ее реализации.

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

- риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходов населения.

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств бюджетов различного уровня на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы оценивается как умеренный. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных и иных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.

В рамках реализации муниципальной программы может быть выделен риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может привести к недостижению целевых значений по ряду показателей реализации муниципальной программы из-за недостатка или отсутствия необходимого объёма средств, предусмотренных на финансирования мероприятий программы. Для сокращения возможных негативных последствий риска предусмотрены меры по организации целенаправленного мониторинга, в том числе усилению информационной, методической и консультационной поддержки потенциальных участников программы.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем  мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

- XI. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере благоустройства Мантуровского  сельсовета.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Мантуровского сельсовета запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета Мантуровского сельсовета  (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

Тfi

Еi = --------- x 100%, где:

Тpi

Еi - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);

Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

, где:

Е степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета Мантуровского сельсовета запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат бюджета Мантуровского сельсовета запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сfoi - сумма средств бюджета Мантуровского сельсовета, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сpoi - установленная муниципальной программой сумма средств бюджета Мантуровского сельсовета на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета Мантуровского сельсовета в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

, где:

Кро - степень соответствия фактических затрат бюджета Мантуровского сельсовета запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы (процентов);

n - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Мантуровского сельсовета, определяется по следующей формуле:

Е

Кеоi = ----------, где:

Кро

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Мантуровского сельсовета;

Кро - полнота использования средств бюджета Мантуровского сельсовета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

4) степень реализации основных мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

М  x 100%

ф

СТ = -------------, где:

М

пл

СТ - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

М  - количество   основных   мероприятий   муниципальной   программы,

ф

фактически реализованных за отчетный период;

М   - количество   основных   мероприятий   муниципальной  программы,

пл

запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы Кео |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Приложение №1

к муниципальной программе

Мантуровского сельсовета

«Формирование современной

городской среды на территории

Мантуровского сельсовета

Мантуровского района

Курской  области в 2018-2022  годах»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | 2017 г. (год отсчета) | Годы реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., кв.м. | 2 0 | 1 2080,58 | 1 6818,5 |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 0 | 9 | 14,2 |  |  |  |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселка) | % | 0 | 5,6 | 10,9 |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий | Кв.м | 0 | 2000,0 | 300 | 2800,0 |  |  |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к обшей площади общественных территорий | %. | 0 | 9,1 | 6,2 | 7,2 |  |  |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | % | - | - | - | - | - |  |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | % | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 0 | 250 | 250 | 250 |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

Мантуровского сельсовета

«Формирование современной

городской среды на территории

Мантуровского сельсовета

Мантуровского района

Курской области в 2018-2022 годах»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы Мантуровского сельсовета

«Формирование современной городской среды на территории Мантуровского сельсовета Мантуровского района Курской области в  2018-2022 годах»

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий | Администрация Мантуровского сельсовета | 2018 | 2022 | Будет благоустроены ( 2 ) дворовые территории, что повысит долю благоустроенных дворовых территорий на 68,2 % | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Мантуровского сельсовета. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Мантуровского сельсовета |
|  | Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий | Администрация Мантуровского сельсовета | 2018 | 2022 | Будет благоустроено 3 (три) общественных территорий, что повысит долю благоустроенных общественных территорий на 68,4% | Повышение уровня благоустройства общественных территорий. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Мантуровского сельсовета |

Приложение №3

к муниципальной программе

Мантуровского сельсовета

«Формирование современной

городской среды на территории

Мантуровского сельсовета

Мантуровского  района

Курской област в 2018-2022 годах»

Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы Мантуровского сельсовета «Формирование современной городской среды на территории Мантуровского сельсовета Мантуровского района Курской  области в 2018-2022  годах» за счет средств бюджета Мантуровского сельсовета

| Статус | Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018-2022 |
| Муниципальная программа Мантуровского сельсовета | «Формирование современной городской среды на территории Мантуровского сельсовета в 2018-2022 годах» | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Мантуровского сельсовета | 001 | 0503 | 21101 L 5550 | 244 | 1 250,0 |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация Мантуровского сельсовета | 001 | 0503 | 21101 R 5550 | 244 |  |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий | Администрация Мантуровского сельсовета | 001 | 0503 | 21101 R 5505 | 244 |  |

Приложение №4

к муниципальной программе

Мантуровского сельсовета

«Формирование современной

городской среды на территории

Мантуровского сельсовета

Мантуровского района

Курской области  в 2018-2022  годах»

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Мантуровского сельсовета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Мантуровского сельсовета «Формирование современной городской среды на территории Мантуровского сельсовета Мантуровского   района Курской области  в 2018-2022 годах»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2022 годы |
| Муниципальная программа Мантуровского сельсовета | «Формирование современной городской среды» на 2017 год | всего |  |
|  |  | Федеральный и областной бюджеты |  |
|  |  | Бюджет Мантуровского сельсовета | 1 250,0 |
|  |  | Внебюджетные источники (1) |  |

(1)– здесь и далее в таблице внебюджетные источники – средства предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, финансовое участие граждан, прочие источники

Приложение №5

к муниципальной программе

Мантуровского сельсовета

«Формирование современной

городской среды на территории

Мантуровского сельсовета

Мантуровского района

Курской области в 2018-2022 годах»

Адресный перечень многоквартирных домов,

дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018-2022 годах

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | Курская область,с.Мантурово, ул.Маяковского д.16 |
| 2 | Курская область,с.Мантурово, ул.Маяковского д .д. 15,19,21,23 |
| 3 | Курская область,с.Мантурово, Мемориал погибшим воинам и односельчанам |
| 4 | Курская область,с.Мантурово, Сквер у здания налоговой инспекции и детская площадка |
| 5 | Курская область,с.Мантурово,Сквер у площади «Самолет « |

Приложение №6

к муниципальной программе

Мантуровского сельсовета

«Формирование современной

городской среды на территории

Мантуровского сельсовет

Мантуровского района

Курской области в 2018-2022 годах»

Перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах,

с перечнем видов работ, планируемых к выполнению

| № п/п | Перечень общественных территорий, иных мероприятий по благоустройству | Адрес (местоположение) общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к размещению |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома | Курская область,с.Мантурово ул.Маяковского д16 | Строительство внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием,. Оборудование детской площадки Установка лавочек |
|  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома | Курская область,с.Мантурово ул.Маяковского д15,19,21,23 | Строительство внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием Установка лавочек |
|  | Мемориал погибшим воинам и односельчанам | Курская область,с.Мантурово | Устройство тротуарной плитки. |
| 4 | Сквер у здания налоговой инспекции и детская площадка | Курская область,с.Мантурово | Устройство тротуарной плитки |
| 5 | Сквер у площади « Самолет» | Курская область,с.Мантурово | Устройство тротуарной плитки Установка урн Строительство тротуара (пешеходной дорожки) |

Приложение №7

к муниципальной программе

Мантуровского сельсовета

«Формирование современной

городской среды на территории

Мантуровского сельсовета

Мантуровского района

Курской  области в 2018-2022  годах»

Минимальный перечень

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

| № п/п | Перечень работ, входящих в минимальный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт дворовых проездов | - |  |
|  | Обеспечение освещения дворовых территорий | над подъездом | на крыше дома |
|  | Установка скамеек |  |  |
|  | Установка урн |  |  |

Приложение №8

к муниципальной программе

Мантуровского сельсовета

«Формирование современной

городской среды на территории

Мантуровского сельсовета

Мантуровского  района

Курской  областив 2018-2022  годах»

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

| № п/п | Перечень работ, входящих в дополнительный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование детских площадок | Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой |  |
|  |  | Горки |  |
|  |  | Качалки на пружине |  |
|  |  | Песочница большая (дворик) |  |
|  |  | Песочница малая |  |
|  |  | Домик - беседка |  |
|  |  | Карусели |  |
|  |  | Детский игровой комплекс |  |
|  | Оборудование спортивных площадок | Уличный тренажер |  |
|  |  | Комплекс из турников и шведской стенки |  |
|  | Озеленение территорий | Вазоны |  |

Приложение №9

к муниципальной программе

Мантуровского сельсовета

«Формирование современной

городской среды на территории

Мантуровского сельсовета

Мантуровского  района

Курской области в 2018-2022 годах»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ

| Вид работ | Единица измерения | *Единичная расценка, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный перечень работ по благоустройству |  |  |  |  |  |
| Строительство внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром 2093 |  |  | без бордюра 1673 |
| Ремонт внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром 1511 |  |  | без бордюра 1039 |
| Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром 1574 |  |  | без бордюра 1309 |
| Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром 1143 |  |  | без бордюра 826 |
| Устройство тротуарной плитки | 1 кв.м. | 1896 |  |  |  |
| Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 3896 |  |  |  |
| Установка скамейки | 1 шт. | 350 |  |  |  |
| Стоимость скамейки | 1 шт. | без спинки |  | со спинкой |  |
|  |  | 7 695 |  | 9585 |  |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 150 |  |  |  |
| Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 2 500 |  |  |  |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству |  |  |  |  |  |
| Установка стойки велосипедной | 1 шт. | 650 |  |  |  |
| Стоимость стойки велосипедной | 1 шт. | 7237 |  |  |  |
| Стоимость наружного освещения (стоимость светильника) | 1 шт. | на крыше дома 10370 | над подъездом дома 323 |  |  |
| Стоимость установки светильника | 1 шт. | 1000 | 500 |  |  |
| Посадка 1 дерева лиственных пород с открытой корневой системой (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка | 1 ед. | 2569 |  |  |  |
| Создание 1 м живой однорядной изгороди путем посадки саженцев кустарников с оголенной корневой системой (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) | 1 м | 1112 |  |  |  |
| Устройство 1 кв. м газона обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см | 1 м2 | 303 |  |  |  |
| Устройство 1 кв. м цветника с однолетним посадочным материалом, плотность посадки 40 шт./кв. | 1 м2 | 1273 |  |  |  |
| **Детская игровая площадка: |  |  |  |  |  |
| качели | 1 шт. | 28939 |  |  |  |
| горка | 1 шт. | 67597 |  |  |  |
| качалки на пружине | 1 шт. | 19205 |  |  |  |
| песочница (малая) | 1 шт. | 17893 |  |  |  |
| песочница (большая, дворик) | 1 шт. | 130013 |  |  |  |
| домик-беседка | 1 шт. | 54072 |  |  |  |
| карусель | 1 шт. | 33240 |  |  |  |
| детский спортивный комплекс для младшей возрастной группы | 1 шт. | 95606 |  |  |  |
| детский спортивный комплекс для средней возрастной группы | 1 шт. | 198923 |  |  |  |
| машинки, паровозики | 1 шт. | 84938 |  |  |  |
| Спортивная площадка: |  |  |  |  |  |
| Площадка с 6 тренажерами, крытая | 1 шт. | 240 000 |  |  |  |
| Уличный спортивный тренажер | 1 шт. | 20167 |  |  |  |
| Комплекс из турников и шведской стенки | 1 шт. | 94939 |  |  |  |

*Определение нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству произведено в программе ГРАНД-Смета по каталогам 
ФЕР-2001 в редакции 2014 г. Используются индексы на 4 квартал 2016 года к ФЕР в редакции 2014 года по Курской области. НДС 18%.

** Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по монтажу элементов детской площадки определена как средняя розничная цена поставщиков данного оборудования в Курской области.

Приложение №10

к муниципальной программе

Мантуровского сельсовета

«Формирование современной

городской среды на территории

Мантуровского сельсовета

Мантуровского района

Курской области  в 2018-2022 годах»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, их представителей  (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Мантуровского сельсовета в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

  - В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением Администрации Курской области перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Мантуровского сельсовета;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Мантуровского сельсовета за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Мантуровского сельсовета для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

- Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое)

заинтересованных лиц в выполнении работ

  - Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

  - Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

  - Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

  - Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Мантуровского сельсовета (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

  - При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

- Условия аккумулирования и расходования средств

  - В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации Курской области, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Мантуровского сельсовета - Администрации.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт Администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

  - После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных, лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из  нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

  - Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части  выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 30 мая 2017 года в порядке и на условиях, определенных соглашением.

  - Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Мантуровского сельсовета с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

  - На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

  - Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

  - Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

  - Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

  - Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

  - Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.