**Протокол №12**

**заседания общественной комиссии по осуществлению и координации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования « Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области на 2019 год»**

с..Мантурово « **30» апреля 2019 года**

**Присутствовали:**

Чернов А.Л.- глава Мантуровского сельсовета Мантуровского района, председатель комиссии.

Алехина Т.А..- заместитель. главы Мантуровского сельсовета Мантуровского района, председатель комиссии

Свеженцева Т.А..- директор МКУ « Обеспечение деятельности Администрации Мантуровского сельсовета Мантуровского района, член комиссии

Дорохова М..А..- начальник отдела архитектуры,и градостроительства и ЖКХ Администрации Мантуровского района Курской области, член комиссии

Лашин Н.М. –председатель Совета ветеранов войны . труда и правоохранительных органов Мантуровского района.

Повестка дня:

1. О ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области на 2019 год»

Информация Чернова А.Л.-главы Мантуровского сельсовета Мантуровского района, председателя общественной комиссии.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По вопросу повестки дня слушали А.Л.Чернова ,который проинформировал членов общественной комиссии о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области.

Администрацией Мантуровского сельсовета в апреле 2019 года заключены договора на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых и общественных территорий при реализации приоритетного проекта « Формирование комфортной городской среды».

Дизайн-проект и сметную документацию выполнил ООО « Курскстройпроект».

Проведена государственная экспертиза проектов АУ Курской области « Государственная экспертиза проектов Курской области»

Для объекта « Благоустройство дворовой территории жилого дома №15 по ул. Маяковского в с.Мантурово Мантуровского района Курской области предполагалось выделение средств из федерального, областного и местного бюджетов в размере 344,14 тыс. руб.

Сметой предусмотрено выполнение следующих работ:

-устройство асфальтобетонного покрытия проезда;

-устройство асфальтобетонного покрытия тротуара;-

-регулировка высоты люка канализационного колодца;

-установка малых форм скамеек и урн:

-замена бортовых камней.

В процессе проведения проверки ,пересчет в текущий уровень цен выполнен с применением индексов цен, установленным письмом Минстроя России №112661-ДВ/09 от 10.04.2019 г по состоянию на 2 квартал 2019 года

В процессе проведения проверки сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории в сметную документацию внесены изменения-затраты по локальному сметному расчету определены в ценах 2 квартала 2019 года-исключены как повторно учтенные затраты по снятию и установке канализационного люка.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ по объекту составила 322,90 тыс. руб., прочие затраты-21240 руб.

Для объекта « Благоустройство дворовой территории жилого дома №19 по ул. Маяковского в с.Мантурово Мантуровского района Курской области предполагалось выделение средств из федерального, областного и местного бюджетов в размере 792,73 тыс. руб.

Сметой предусмотрено выполнение следующих работ:

-устройство асфальтобетонного покрытия проезда;

-устройство асфальтобетонного покрытия тротуара;-

-регулировка высоты люка канализационного колодца;

-установка малых форм скамеек и урн:

-замена бортовых камней.

. Сметная стоимость строительно-монтажных работ по объекту составила 762,79 тыс. руб.,,прочие затраты -29 940 руб.

Согласованная документация будет передана исполнителю для определения подрядной организации на выполнение работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

.

**Решение комиссии:**

Утвердить отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области.

**Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель комиссии       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чернов А.Л.

Секретарь Общественной комиссии       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Т.А.Алехина

Подписи членов Общественной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Т.А.Свеженцева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.А.Дорохова

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Черенков В.Н

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Лашин Н.М.