**Протокол №13**

**заседания общественной комиссии по осуществлению и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования « Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области на 2019 год»**

с..Мантурово **«31» мая 2019 года**

**Присутствовали:**

Чернов А.Л.- глава Мантуровского сельсовета Мантуровского района, председатель комиссии.

Алехина Т.А..- заместитель. главы Мантуровского сельсовета Мантуровского района, председатель комиссии

Свеженцева Т.А..- директор МКУ « Обеспечение деятельности Администрации Мантуровского сельсовета Мантуровского района, член комиссии

Дорохова М..А..- начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ Администрации Мантуровского района Курской области, член комиссии

Лашин Н.М. –председатель Совета ветеранов войны . труда и правоохранительных органов Мантуровского района, член комиссии..

Повестка дня:

1. О ходе выполнения мероприятий Программы «Формирование современной городской среды на территории Мантуровского сельсовета Мантуровского района Курской области на 2018-2022 годы»

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По вопросу повестки дня слушали А.Л.Чернова – главу Мантуровского сельсовета Мантуровского района, председателя общественной комиссии который проинформировал членов комиссии о ходе выполнения мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории Мантуровского сельсовета Мантуровского района Курской области на 2018-2022 годы»

Он отметил. что,Администрацией Мантуровского сельсовета Мантуровского района организована работа по внесению изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Мантуровского сельсовета Мантуровского района Курской области на 2018-2022 годы». Разработан проект новой редакции программы «Формирование современной городской среды на территории Мантуровского сельсовета Мантуровского района Курской области на 2018-2024 годы».

 8 мая 2019 года проведены публичные слушания по обсуждению проекта программы. «Формирование современной городской среды на территории Мантуровского сельсовета Мантуровского района Курской области на 2018-2024 годы». В ходе слушаний участникам был разъяснен проект Программы «Формирование современной городской среды на территории Мантуровского сельсовета Мантуровского района Курской области на 2018-2024 годы»,

 В своем выступлении Чернов А.Л. отметил, что в настоящее время внесены изменения в государственную программу Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» предусматривающие изменения, устанавливающие ряд обязательных положений, которые должны быть учтены при актуализации муниципальной программы .

Это касается адресного перечня дворовых и общественных территорий, адресного перечня объектов недвижимого имущества( включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков находящихся в собственности( пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации программы за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства.

В новой редакции программы предусмотрена информация о форме участия ( финансовое и ( или) трудовое ) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Закреплено право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий территории многоквартирных домов физический износ которых составляет более 70 процентов, дворовые территории собственники которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории.

 Муниципальная программа дополнена информацией о минимальном и дополнительном перечне работ по благоустройству дворовых территорий.

 Подробно остановился на условиях реализации программы, срок действия которой продлен до 2024 года.

Во исполнение Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации государственной программы Курской области « Формирование современной городской среды в Курской области», утвержденных постановлением Администрации Курской области от 31.08.2017 № 684-па ,текст проекта вносимых изменений муниципальной программы Мантуровского сельсовета « Формирование современной городской среды на территории Мантуровского сельсовета Мантуровского района Курской области на 2018-2022 годы » утвержденной постановлением №120 от 08.12.2017 года (с внесенными изменениями от 31.01.2018 г № 12, от 20.06.2018 №59) направлен на согласование в комитет ЖКХ и ТЭК Курской области. Получено заключение комитета ЖКХ и ТЭК Курской области о согласовании новой редакции программы без замечаний. 21 мая 2019 года постановлением Администрации Мантуровского сельсовета Мантуровского района №48 утверждена новая редакция программы «Формирование современной городской среды на территории Мантуровского сельсовета Мантуровского района Курской области на 2018-2024 годы

 6 мая 2019 года объявлен конкурс на проведение электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по благоустройству дворовой территории жилых домов №15 и №19 по ул. Маяковского в селе Мантурово, Мантуровского района Курской области, создана аукционная комиссия и утверждена аукционная документация. Аукцион не состоялся в связи с отсутствием поданных заявок.

 17 мая 2019 года объявлен повторный конкурс на проведение электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по благоустройству дворовой территории жилых домов №15 и №19 по ул. Маяковского в селе Мантурово, Мантуровского района Курской области, создана аукционная комиссия и утверждена аукционная документация.

 Далее Чернов А.Л. ознакомил членов комиссии с заключением проведенной экспертизы на объект «Благоустройство общественной территории сквера «Мемориал погибшим воинам и односельчанам в селе Мантурово Мантуровского района Курской области , 2 этап строительства». , выполненный 22 мая 2019 года АУКО « Государственная экспертиза проектов Курской области».

 Дизайн-проект и сметную документацию выполнил ООО « Курскстройпроект»

 Для объекта предполагается выделение денежных средств из федерального, областного и местного бюджета в размере 1154700,00 руб. Сметой предусмотрено выполнение следующих работ: устройство покрытия из тротуарной плитки типа « кирпичик» ,устройство асфальтобетонного покрытия тротуара, замена бортовых камней.

 В процессе проведения проверки сметной стоимости работ по благоустройству общественной территории в сметную документацию изменения внесены не были.

 Согласованная документация будет передана исполнителю для определения подрядной организации на выполнение работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Решение комиссии:

1. Утвердить отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель комиссии       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чернов А.Л.

Секретарь Общественной комиссии       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Т.А.Алехина

Подписи членов Общественной комиссии:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Т.А.Свеженцева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.А.Дорохова

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Черенков В.Н

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Лашин Н.М.