**Протокол №14**

**заседания общественной комиссии по осуществлению и координации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования « Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области на 2019 год»**

с..Мантурово « 28**» июня 2019 года**

**Присутствовали:**

Чернов А.Л.- глава Мантуровского сельсовета Мантуровского района, председатель комиссии.

Алехина Т.А..- заместитель. главы Мантуровского сельсовета Мантуровского района, председатель комиссии

Свеженцева Т.А..- директор МКУ « Обеспечение деятельности Администрации Мантуровского сельсовета Мантуровского района, член комиссии

Дорохова М..А..- начальник отдела архитектуры,и градостроительства и ЖКХ Администрации Мантуровского района Курской области, член комиссии

Лашин Н.М. –председатель Совета ветеранов войны . труда и правоохранительных органов Мантуровского района.

Повестка дня:

1. О ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области на 2019 год»

Информация Чернова А.Л.-главы Мантуровского сельсовета Мантуровского района, председателя общественной комиссии.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По вопросу повестки дня слушали А.Л.Чернова ,который проинформировал членов общественной комиссии о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области.

06 мая 2019 года на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) было размещено извещение о проведении электронного аукциона на благоустройство дворовой территории домов № 15,19 по ул. Маяковского Мантуровского района Курской области на сумму 1 085 690 рублей. По окончанию срока подачи заявок протоколом установлено, что аукцион не состоялся, в виду отсутствия заявок. Повторное размещение извещения о проведении электронного аукциона на благоустройство дворовой территории домов №№15,19 по ул. Маяковского Мантуровского района Курской области осуществлено 17 мая 2019 г. Подана единственная заявка, признанная комиссией соответствующей. 14 июня 2019 года заключен Контракт с ИП Петросян Степан Меружанович на благоустройство дворовой территории домов № 15,19 по ул. Маяковского Мантуровского района Курской области в срок до 14 августа 2019 года на сумму 1 085 690 рублей.

17 июня 2019 года на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) было размещено извещение на проведение работ по благоустройству общественной территории сквера «Мемориал погибшим воинам и односельчанам в годы Великой Отечественной войны» в с. Мантурово Мантуровского района Курской области-2 этап» на сумму 1 121 440 рублей.

Протоколом подведения итогов электронного аукциона «Благоустройство общественной территории сквера «Мемориал погибшим воинам и односельчанам в годы Великой Отечественной войны» в с. Мантурово Мантуровского района Курской области» от 25.06.2019 года установлено по окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки. Готовится новый пакет документов для проведения повторного электронного аукциона на проведение работ в кратчайшие сроки.

**Решение комиссии:**

Утвердить отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области.

**Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель комиссии       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чернов А.Л.

Секретарь Общественной комиссии       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Т.А.Алехина

Подписи членов Общественной комиссии:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Т.А.Свеженцева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.А.Дорохова

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Черенков В.Н

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Лашин Н.М.