АДМИНИСТРАЦИЯ

МАНТУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2015 г. № 100

О корректировке   Правил   землепользования и застройки  муниципального образования  «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области

В соответствии с  заявлениями лиц, определенных частью 3 статьи 33 Градостроительного  кодекса Российской федерации, поступившими в комиссию  по подготовке правил землепользования и  застройки  до 30 октября 2015 года, руководствуясь  Градостроительным  кодексом  Российской Федерации, Администрация Мантуровского сельсовета Мантуровского района  постановляет:

1. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки» территорий  муниципального образования   «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области  начать работу    по подготовке  проекта корректировки правил землепользования и застройки» территорий  муниципального образования   «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области, утвержденных  Решением Собрания депутатов №14   от28.08.  2012 года.

.

2. Утвердить  порядок  и сроки  проведения  работ по подготовке проекта о внесении   изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования « Мантуровский сельсовет » согласно приложению.

3. Установить  что направление и учет  предложений заинтересованных  лиц  осуществляются  в соответствии с порядком утвержденных постановлением Администрации Мантуровского   сельсовета  от 30.10.2015 года № 99.

4. Обеспечить  размещение настоящего   постановления на  официальном сайте  Администрации  Мантуровского   сельсовета Мантуровского  района Курской области в сети  Интернет и обнародование  на информационных стендах.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой..

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

# Глава  Мантуровского сельсовета

Мантуровского района                                                          А.Л.Чернов

Приложение

к постановлению администрации

Мантуровского сельсовета

Мантуровского района

от 30.10.2015 № 100

Порядок и сроки   проведения  работ  по подготовке

Проекта  корректировки Правил землепользования и застройки» территории муниципального образования «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской области

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта корректировки Правил землепользования и застройки муниципального образования « Мантуровский сельсовет » Мантуровского района Курской области | Ноябрь 2015 |
| 2. | Рассмотрение на комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования « Мантуровский сельсовет » Мантуровского района Курской области подготовленного проекта | Ноябрь 2015 |
| 3. | Проверка проекта на соответствие требованиям технических регламентов и Генеральному плану Мантуровского сельсовета | Декабрь 2015 |
| 4. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту | Декабрь 2015 |
| 5. | Организация и проведение публичных слушаний по проекту | 2 месяца со дня опубликования проекта |
| 6. | Направление предложений и замечаний в комиссию по проекту по результатам публичных слушаний | Январь 2016 |
| 7.. | Внесение изменений в проект по результатам публичных слушаний | Январь 2016 |